IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 05.09.2003 esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione viabilità di collegamento tra la via F.lli Borghini e l'area industriale a firma dell'ing. Marco Lami per un importo dei lavori da appaltare di euro 43.400,00 ,  di cui euro 43.100,00 oggetto dell'offerta di ribasso ed euro 300,00 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;

- che in seguito a pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del responsabile del servizio del comune n. 21 in data 18.02.2004, i lavori sono stati aggiudicati all'Impresa Romeo Domenico con sede in Domodossola, che ha offerto un ribasso percentuale del 3,58% e quindi al prezzo complessivo di Euro 41.857,02;

VISTO che in data 26.04.2004 è stato stipulato il contratto N. 2/2004 con l'Impresa sopra citata;

DATO ATTO che l'opera è finanziata con fondi del Bilancio comunale;

VISTI ora gli atti contabili relativi al 1° SAL dei lavori a firma del  D.L. Ing. Marco Lami, ammontante ad Euro 21.379,40, da cui risulta che edotte le ritenute di legge, il credito dell'Impresa ammonta ad Euro 21.272,50;

DETERMINA

- Di approvare il 1° Stato di  avanzamento dei lavori di sistemazione viabilità di collegamento tra la via F.lli Borghini e l'area industriale.

- Di liquidare all'Impresa Romeo Domenico con sede in Domodossola l'importo di Euro 23.399,75.

- Di dare atto che la spesa derivante dalla presente  è imputata all'intervento 2.08.01.01 art. 2 ( cap. 2811/2) residui passivi del bilancio del corrente esercizio.